## Slide 1: Metodología Clásica: Módelo en V
</
/>
Isidro Arredondo Camarena
Edgar Cortes Resendiz
Autores

## Slide 2: </ Indice
1
2
3
4
5
6
Introducción
Características
Funcionalidad
Ciclo de vida
Ventajas y Desventajas
Conclusión

## Slide 3: Introducción
</
/>
1

## Slide 4: </ Introducción
El Modelo en V es una metodología alemana, que es utilizada en los proyectos de software.
Esta permite detectar errores en etapas tempranas del proceso, esto aplicando pruebas que permiten incrementar la velocidad de desarrollo, reducción de costos y mejora en la calidad del software.

## Slide 5: Características
</
/>
2

## Slide 6: </ Características
Modelo V
Enfoque Secuencial
Verificación y Validación
Documentación Rigurosa
Aplicación

## Slide 7: </ Características
Modelo V
Enfoque Secuencial
Verificación y Validación
Documentación Rigurosa
Aplicación
Similar al modelo en cascada, el Modelo V sigue una progresión lineal, pero con una fuerte integración de pruebas a lo largo del ciclo de vida.

## Slide 8: </ Características
Modelo V
Enfoque Secuencial
Verificación y Validación
Documentación Rigurosa
Aplicación
Cada fase de desarrollo tiene una etapa de pruebas paralela, lo que asegura que cada componente o módulo sea validado antes de continuar.

## Slide 9: </ Características
Modelo V
Enfoque Secuencial
Verificación y Validación
Documentación Rigurosa
Aplicación
Se requiere una extensa documentación en cada etapa del desarrollo, lo que permite un mejor control de calidad y facilita la gestión de cambios.

## Slide 10: </ Características
Modelo V
Enfoque Secuencial
Verificación y Validación
Documentación Rigurosa
Aplicación
Se utiliza comúnmente en industrias donde la calidad y la seguridad son críticas, como la aeroespacial, defensa, automotriz y software médico.

## Slide 11: Funcionalidad
</
/>
3

## Slide 12: </ Funcionalidad
{01}
Requisitos del sistema
{03}
Diseño del sistema
{07}
Entrega y mantenimiento
{05}
Pruebas de integración y cualificación del software
{02}
Requisitos de software
{04}
Implementación del software
{06}
Pruebas de integración y cualificación de sistemas

## Slide 13: </ Funcionalidad
{01}
Requisitos del sistema
En esta fase, es importante definir claramente los resultados que conseguirá la función o característica en el sistema.

## Slide 14: </ Funcionalidad
Se utilizan los requisitos del sistema y el diseño resultante para definir lo que debe conseguir el software
{02}
Requisitos de software

## Slide 15: </ Funcionalidad
Se diseña la funcionalidad deseada utilizando un entorno de desarrollo basado en modelos donde los arquitectos y desarrolladores crean diagramas de arquitectura, diagramas de flujo de datos, esquemas de bases de datos y especificaciones detalladas.
{03}
Diseño del sistema

## Slide 16: </ Funcionalidad
Se crea y compila el código que construye el software en el cual los desarrolladores trabajan en módulos individuales usando herramientas de control de versiones como Git, y se realizan pruebas unitarias informales mientras se describe el código.
{04}
Implementación del software

## Slide 17: </ Funcionalidad
La implementación del software se realiza por características o componentes individuales. Luego, estos se integran en un único conjunto, que se prueba como una entidad completa, a menudo en entornos simulados que replican el entorno de producción.
{05}
Pruebas de integración y cualificación del software

## Slide 18: </ Funcionalidad
Un sistema es un conjunto de piezas de software y hardware que se ensamblan para formar un todo. Durante las pruebas, se utilizan métodos como software en bucle, hardware en bucle y vehículo en bucle para evaluar funciones, rendimiento, seguridad y usabilidad del sistema completo.
{06}
Pruebas de integración y cualificación de sistemas

## Slide 19: </ Funcionalidad
Una vez que el sistema pasa todas las pruebas, se entrega al cliente para su implementación. Luego, entra en fase de mantenimiento, donde el equipo de soporte corrige errores y aplica mejoras según sea necesario.
{07}
Entrega y mantenimiento

## Slide 20: Ciclo de Vida
</
/>
4

## Slide 21: </ Ciclo de Vida
Diseño
{01}
Puesta en Práctica
{02}
Validación
{03}

## Slide 22: Ventajas y Desventajas
</
/>
5

## Slide 23: </ Ventajas y Desventajas
Ventajas
Optimización de la comunicación
Minimización de Riesgos y Mejor Planificación
Ahorro de costes
Mejora de la calidad del Producto
Desventajas
Simplicidad en la Representación del Proceso de Desarrollo
Rigidez Estructural
Adaptabilidad a Metodologías Ágiles
Eficacia Organizativa

## Slide 24: </ Ventajas y Desventajas
Ventajas
Optimización de la comunicación
Minimización de Riesgos y Mejor Planificación
Ahorro de costes
Mejora de la calidad del Producto
Desventajas
Simplicidad en la Representación del Proceso de Desarrollo
Rigidez Estructural
Adaptabilidad a Metodologías Ágiles
Eficacia Organizativa

## Slide 25: </ Ejemplo
Desarrollo de una Aplicación Bancaria:
- Requisitos de usuario.
- Diseño del Sistema.
- Diseño detallado.
- Implementación.
- Pruebas unitarias.
- Pruebas de integración.
- Pruebas del Sistema.
- Pruebas de aceptación.

## Slide 26: </ Conclusión
El Modelo V es especialmente útil en proyectos donde los requisitos están bien definidos desde el principio y no se espera que cambien durante el desarrollo pues a medida que se va generando el software se va probando para ver si funciona lo que hace que se asegure un buen funcionamiento, pero sin poder modificarlo en su desarrollo.

## Slide 27: </ ¡Gracias! />